**ALLEGATO I**

**REGIONE BASILICATA**

**BANDO Annualità 2020**

**Sottomisura 8.1.1 “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento”**

***PIANO DEI FABBISOGNI DI SPESE TECNICHE***

1 Premessa

Gli aiuti della sottomisura 8.1.1 sono attuati in regime di esenzione ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 in base alla notifica trasmessa alla Commissione europea (Numero Notifica: SA.59480).

Il presente regime di aiuto è definito in coerenza con le disposizioni stabilite nel Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 1 luglio 2014, ed in esenzione dall’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 3 del medesimo regolamento, essendo il bando conforme all’art.32 e al Capo I del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Considerato che sia la scheda di misura che l’articolo 32 del Reg. (UE) n. 702/2014, fissano la soglia massima delle spese generali nel 10% della spesa ammessa.

La progettazione, a tutti i livelli di approfondimento, dovrà assicurare:

1. il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività e delle specifiche esigenze poste a base dell’intervento;
2. la qualità agronomico/forestale e tecnico-funzionale, anche in relazione al contesto nel quale l'opera è inserita;
3. la conformità alle norme tecniche, ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici;
4. il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
5. il rispetto dei vincoli normativi relativi al contesto nel quale l'opera è inserita;
6. la compatibilità ambientale, paesaggistica, geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
7. la compatibilità con tutte le preesistenze ed in particolare con quelle storiche, artistiche e archeologiche;
8. la valutazione del ciclo di vita utile e della manutenibilità delle opere;

I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, saranno redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo, ove previsti, e in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l’intervento, sia nella fase di realizzazione, che in fase di gestione.

I progetti dovranno essere predisposti in conformità alle regole e alle norme tecniche stabilite dalla legislazione vigente al momento della loro redazione e in base a quanto richiesto dal Bando Sottomisura 8.1 del PSR Basilicata 2014-2020.

Tutti gli elaborati progettuali saranno sottoscritti dal progettista; nel caso di progetto redatto da più progettisti in relazione alle varie prestazioni specialistiche connesse ai diversi aspetti della progettazione, ciascun elaborato progettuale è sottoscritto sia dal progettista responsabile dell’elaborato stesso, sia dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

Ai sensi dell’art. 8 del Bando di sottomisura 8.1.1 annualità 2020, al fine di determinare la congruità delle spese tecniche, anche se rientranti nel limite previsto dal bando, occorre che il beneficiario redica opportuna analisi dei fabbisogni dei professionisti necessari alla predisposizione e completamento del progetto e degli output che i tecnici dovranno produrre per la predisposizione e realizzazione del progetto. Mentre per la ragionevolezza delle spese tecniche il/i professionista/i redigeranno apposito preventivo conforme al DM del 17 giugno 2016.

Tale piano descrive i fabbisogni di professionalità intellettuali (consulenti, progettisti, direttore dei lavori), gli strumenti che saranno utilizzati per il loro soddisfacimento, le modalità attuative, una stima delle risorse necessarie, nonché le tempistiche per la realizzazione degli elaborati e i relativi procedimenti autorizzativi a cui saranno assoggettati.

La costruzione del piano di attività è elaborato sulla base della rilevazione dei principali ambiti di intervento e dei fabbisogni segnalati nel corso della annualità 2017-2019 su altri bandi inerenti la Misura 8 del PSR Basilicata 2014-2020.

2 Definizioni

1. **Normativa di riferimento -** Ai fini del presente documento, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 2 Reg. (UE) n. 1305/2013;
2. **FEASR -**  Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale Fondi SIE Fondi strutturali di investimento europei;
3. **PSR -** Programma di sviluppo rurale;
4. **Codice** - Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture adottato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
5. **Amministrazioni -** Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti indicati rispettivamente all’articolo 3, comma 1, lettere a), e), f) ed o) del codice;
6. **Tipo di intervento, di opera o di lavoro -** la destinazione funzionale dell’intervento, dell’opera o del lavoro da realizzare;
7. **Opere a verde, lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, opere forestali ed agronomiche -** gli interventi puntuali o a rete destinati al risanamento o alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio;
8. **Unità progettuale -** il mantenimento nei tre livelli di sviluppo della progettazione – progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo - delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali, strutturali e tecnologiche del progetto;
9. **Manutenzione -** la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere efficacemente la propria funzione;
10. **Completamento -** l’esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un’opera iniziata ma non ultimata;
11. **Responsabile unico del procedimento (per Enti Pubblici) -** il soggetto di cui all’articolo 31 del codice dei lavori pubblici;
12. **Responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori -** i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
13. **Progettista -** il soggetto che redige il progetto dell’opera e ne sottoscrive tutti gli elaborati; nel caso di progetto redatto da più progettisti in relazione alle varie prestazioni specialistiche connesse ai diversi aspetti della progettazione, si intende per progettista sia ciascun progettista responsabile della specifica prestazione specialistica, sia il progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
14. **Progetto di fattibilità tecnica ed economica -** Studio preliminare nel quale si definiscono le tipologie di impianto, le specie potenzialmente impiegabili per il rimboschimento, le superfici utili e i requisiti stazionali. In questa fase preliminare, vengono inoltre eseguite tutte le attività specialistiche necessarie ad inquadrare le caratteristiche tecniche dell’area oggetto di intervento;
15. **Progetto definitivo –** Progetto finale che viene inviato alla Regione Basilicata e agli altri Enti competenti. Questo è il progetto “ufficiale” che dovrà essere rigorosamente rispettato. Eventuali modifiche dovranno essere oggetto di Varianti;
16. **Progetto esecutivo -** Progetto di dettaglio, nel quale vengono affrontate e disegnati tutti i particolari necessari ad una corretta organizzazione delle fasi operative di cantiere. Il progetto esecutivo deve essere pronto prima dell’inizio dei lavori.

3 Descrizione dei Fabbisogni

1. Attività propedeutiche alla progettazione di impianti di rimboschimento:

 ………..;

 ………..;

 ………...;

2 Attività di Progettazione:

 ………..;

 ………..;

 ………...;

3 Attività di Direzione Lavori

 ………..;

 ………..;

 ………...;

4 Gli strumenti e le modalità attuative

..

5 Stima delle risorse necessarie

 Profili professionali : Numero e Qualifica

.

 Output Previsti:

.

 Stima tempi necessari:

.

 Periodo Impiego:

.

 Importo spese tecniche suddivisi per profilo professionale e per tipologia di attività da svolgere:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROFILO PROFESSIONALE** | **ATTIVITA’ DA SVOLGERE** | **IMPORTO NETTO (€)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*IN CASO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERNA REALIZZATA DA ENTI PUBBLICI:*

 CCNL *(relativo ai time sheet del personale impiegato nelle attività tecniche):*

*………*

 tipo contratto:

*………*

 Importo Lordo annuo;

………

 Costo Orario;

………

 Importo Incentivi alle funzioni tecniche

………

6 Indicatori per il monitoraggio dei risultati

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatore | Unità di misura | Quantità prevista | Quantità effettiva |
| *Analisi terreno* | *Numero prelievi* |  |  |
| *Sopralluoghi in campo preliminari alla redazione progetto* | *Numero* |  |  |
| *Riunioni tecnico/operative con committente ed altri tecnici incaricati* | *Numero ore* |  |  |
| *Verifiche in campo e verbale di sopralluogo durante la direzione lavori* | *Numero* |  |  |
| *Tempo necessario per l’acquisizione delle autorizzazioni propedeutiche alla cantierizzazione* | *mesi* |  |  |
| *Verifiche annuali per la determinazione delle fallanze e dei fabbisogni dell’impianto* | *numero* |  |  |
| *Ecc……* |  |  |  |
| *Ecc…..* |  |  |  |
| *Ecc….* |  |  |  |

*\* Le voci inserite nella presente tabella hanno solamente uno scopo esemplificativo. Possono essere integrate o completamente sostituite in base ai reali fabbisogni ed esigenze riscontrate dal richiedente.*

Le parti in giallo devono essere compilate dal beneficiario, in base a quanto stabilito con i professionisti, in fase di sostegno. Le altre colonne dovranno essere implementate prima della chiusura dei lavori, allegando il piano dei fabbisogni completato alla domanda di saldo.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , li \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Beneficiario

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_