SOMMARIO

AZIONE	2

FINALITà ED OBIETTIVI	3

CONTENUTI TECNICI	3

RISULTATI ATTESI	5

ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO	5

BENEFICIARI	5

REQUISITI DI AMMISSIBILITà	5

CRITERI DI SELEZIONE	6

RISCHI E RIMEDI	6

CRONOPROGRAMMA	7

TIPO DI SOSTEGNO	7

SPESE AMMISSIBILI	7

DOTAZIONE FINANZIARIA DELL’AZIONE	8

INDICATORI DI PROGETTO	8

VALORE AGGIUNTO LEADER	9

INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER	9

# AZIONE

Ambito tematico

Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali

Tipologia azione	Codice azione

Azione specifica LEADER	    19.2.B.6

Tipologia progetto	                         Descrizione azione

Regia Diretta	 Valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze permettendone e

promuovendone la conoscenza e la fruizione pubblica

Codice progetto	Progetto

19.2.B.6	                               Percorsi e Sentieri

Importo progetto	Quota pubblica

40.000,00	40.000,00

# FINALITà ED OBIETTIVI

L’obiettivo della scheda è la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze permettendone e promuovendone la conoscenza e la fruizione pubblica, anche attraverso interventi dedicati allo sviluppo paesaggistico in ottica di sostenibilità e accessibilità. La scheda PdA relativa alla presente azione prevede una sua modalità attuativa “a regia diretta”, puntando a finanziare iniziative che promuovano sentieri e percorsi naturalistici e culturali, finalizzati alla conoscenza e alla fruizione pubblica del territorio, valorizzandone le eccellenze. Ovvero:

- implementare una progettazione di attività finalizzate al miglioramento della qualità della vita ed alla diversificazione delle attività economiche;

- l’ottimale integrazione e la complementarietà con altri progetti di sviluppo presenti sulla medesima area, assistiti mediante l’azione destinata al sostegno e sviluppo di forme di turismo lento.

FOCUS AREA: Servizi alla popolazione e approccio leader

OBIETTIVO SPECIFICO “Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, storico e naturalistico”

CONTENUTI

Si punta alla definizione di uno studio e tematizzazione di itinerari/sentieri naturalistici, nonché alla predisposizione di un progetto definitivo-esecutivo per la sua realizzazione. Si prevede di progettare un itinerario tematico principale di lunga percorrenza, da cui potranno dipartirsi percorsi secondari di collegamento ai più importanti luoghi e/o itinerari già presenti sul territorio. Con particolare riferimento alla messa in rete del sentiero, il GAL intende proporre l’itinerario all’interno della rete dei cammini nazionali. I contenuti dell’azione sono:

- Ricerca sugli aspetti storico-culturali e religiosi dell’itinerario, definizione del tracciato, sua tematizzazione attraverso la predisposizione contenuti sulle principali testimonianze storiche e sugli elementi di interesse presenti;

- Redazione progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, fruizione, segnalazione e dell’itinerario;

- Realizzazione logo tipo dell’itinerario e sue principali declinazioni con ideazione di una segnaletica dedicata.

Il progetto esecutivo che si intende definire ed attuare successivamente – unitamente ai Comuni dell’area Leader- garantirà la messa in sicurezza e la fruizione pubblica di porzioni già “accessibili” del territorio operando per la maggior parte su sentieri e percorsi in cui l’accesso a fini escursionistici.

In secondo luogo gli interventi riguarderanno la segnalazione e la tematizzazione dell’itinerario, attraverso la predisposizione di una cartellonistica dedicata (anche grazie ad allestimenti con materiali o segni grafici particolari che potrebbero rappresentare il filo conduttore dell’itinerario), di aree di sosta, di punti tappa con informazioni sull’itinerario, sui luoghi e sulle eccellenze presenti.

# RISULTATI ATTESI

# L’azione intende potenziare i servizi e le infrastrutture a favore della popolazione rurale, attraverso la creazione di un’ampia rete di sentieri e tratturi interconnessi, capaci di collegare i piccoli borghi dell’area Leader con la rete dei percorsi.

# Si prevede di avere come output di progetto una progettazione esecutiva dell’intervento, da poter realizzare successivamente di concerto con i Comuni dell’area LEADER, mediante l’attivazione di un fundrainsing dedicato.

# FASI DI ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

# Il progetto prevede l’articolazione in più fasi:

# Individuazione soggetto fornitore per ricerca sugli aspetti storico-culturali e religiosi dell’itinerario

# Ricerca puntuale e coordinamento di tutti gli studi esistenti sugli aspetti storico-culturali e religiosi dell’itinerario, delle testimonianze storiche e degli elementi di interesse presenti

# Individuazione soggetto fornitore per predisposizione progetto definitivo/esecutivo

# Predisposizione progetto definitivo/esecutivo, determinazione proprietà delle aree/beni di intervento e predisposizione accordi/atti di sottomissione da sottoscrivere

# Studio e realizzazione della comunicazione dell’itinerario, inclusa la sua declinazione sul materiale divulgativo e sulla segnaletica da apporre lungo i percorsi

# Individuazione soggetto fornitore per predisposizione studio e realizzazione Logotipo dell’itinerario, nonché di un Piano Marketing&Comunicazione a sostegno della rete dei percorsi

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

L’azione è strutturata nelle seguenti attività:

- Individuazione soggetto fornitore per ricerca sugli aspetti storico-culturali e religiosi dell’itinerario;

- Ricerca puntuale e coordinamento di tutti gli studi esistenti sugli aspetti storico-culturali e religiosi dell’itinerario, delle testimonianze storiche e degli elementi di interesse

- presenti;

- Individuazione soggetto fornitore per predisposizione progetto definitivo/esecutivo;

- Predisposizione progetto definitivo/esecutivo, determinazione proprietà delle aree/beni di intervento e predisposizione accordi/atti di sottomissione da sottoscrivere;

- Individuazione soggetto fornitore per predisposizione studio e realizzazione Logotipo dell’itinerario;

# Studio e realizzazione Logotipo dell’itinerario, inclusa la sua declinazione sul materiale divulgativo e sulla segnaletica da apporre lungo il percorso.

# ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO

L’azione prevede la conservazione e/o valorizzazione di elementi di pregio naturalistico ed ambientale, e dovrà essere suffragata da un’esaustiva analisi a cura di un tecnico abilitato che attesti la sostenibilità ambientale dell’intervento.

# CRONOPROGRAMMA

| FASE /Attività | SOGGETTO RESPONSABILE | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem |
| Pubblicazione del bando | Gal |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Presentazione domanda di sostegno | Gal |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Istruttoria domande di sostegno presentate | Gal |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Pubblicazione graduatoria provvisoria | Gal |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Pubblicazione graduatoria definitiva | Gal |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Rilascio provvedimento di concessione e avvio delle attività | Gal |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Preparazione delle attività di informazione, formazione, consulenza e assistenza tecnica da erogare in favore dei beneficiari | Gal |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Chiusura dei lavori | Beneficiario |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |

# SPESE AMMISSIBILI

# INDICATORI DI PROGETTO

TABELLA INDICATORI DI PROGETTO

| Tipo indicatore | Indicatore | Unità di misura | Valore previsionale |
| --- | --- | --- | --- |
| Prodotto | Numero di soggetti pubblici coinvolti | Numero | 10 |
| Prodotto | Numero di progetti di tematizzazione itinerari/sentieri definiti | Numero | 1 |
| Prodotto | Numero di persone sensibilizzate al tema della cittadinanza attiva e responsabile nell’area SLTP | Numero | 200 |
| Risultato | Numero di associati/soggetti coinvolti | Numero | 1 |
| Risultato | Numero di iniziative replicate successivamente all’operazione attivata | Numero | 1 |
| Risultato | Elementi di pregio valorizzati | Numero | Valutazione tecnica dell’impatto in termini di sostenibilità |

# VALORE AGGIUNTO LEADER

Il valore aggiunto è riscontrabile nell’attività di potenziamento ed integrazione delle attività già programmate e/o avviate dai futuri beneficiari a sostegno degli elementi di pregio e del patrimonio identitario del territorio SLTP. Favorendone e potenziandone:

- il principio di partecipazione – le popolazioni vengono chiamate ad esprimersi consapevolmente sugli ambiti tematici di sviluppo e sulle vocazioni del proprio territorio;

- il principio di partnership- le diverse organizzazioni pubbliche e private che compongono la comunità chiamata ad esprimersi devono rispettare prassi collaborative e di scambio al fine di cooperare sinergicamente nella realizzazione della migliore strategia di sviluppo locale per il proprio territorio;

- la progettualità in sostituzione di interventi spot o frammentati con scarsi effetti moltiplicatori di crescita - all’interno della SSL e del piano di azione locale infatti le comunità partecipando e cooperando non devono rinunciare a strutturare dei progetti integrati e multisettoriali capaci di riunire lungo un’unica direttrice di sviluppo l’intero territorio, inteso come un unicum;

- il principio della complementarietà dei fondi per finanziare un’idea di sviluppo – il nuovo Leader consegna un interessante elemento di novità introducendo la sovranità del progetto (quando valido) rispetto ai vincoli e alle normative disciplinanti il finanziamento e la spesa; è infatti tutelato l’interesse del beneficiario a realizzare il progetto usufruendo, laddove necessario dell’utilizzo di altri fondi capaci di incrementare l’efficacia del risultato atteso.

# INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

TABELLA INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

| Tipo indicatore | Indicatore | Unità di misura | Valore previsto |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantitativi | Numero di soggetti aggregati rispetto ad una idea o ad un progetto di valorizzazione | Numero | 60 |
| Quantitativi | Numero di partecipanti all'azione | Numero | >70% |
| Quantitativi | Numero di progetti di tematizzazione itinerari/sentieri definiti | Numero | >70% |
| Qualitativi | Percezione in seno alla comunità del valore del proprio patrimonio ambientale, naturale e culturale è la capacità di poter incidere direttamente nella conservazione tutela e promozione dello stesso | Scala di valori | Alta:>60% |
| Qualitativi | Percezione da parte dei cittadini dell’efficacia delle iniziative realizzate | Scala di valori | 4 |

ALLEGATI

TABELLA ALLEGATI